# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Шабуровского сельского поселения

# Каслинского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 декабря 2024 г № 39

с.Шабурово

ПРОЕКТ

«Об утверждении муниципальной Программы

«Благоустройство Шабуровского сельского поселения

Каслинского муниципального района на 2025-2027 годы»

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации, и контроля муниципальных программ, утвержденным Постановлением главы поселения от 11 ноября 2024 года № 28, руководствуясь Уставом поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Благоустройство Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2025-2027 годы» (далее - Программа) (прилагается).

2. Осуществлять финансирование Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на очередной финансовый год. Финансирование Программы сверх бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете поселения, осуществляется при условии поступления доходов в бюджет поселения за счет выделения дополнительных средств или перераспределения бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

3. Настоящее Постановление включить в регистр нормативно правовых актов Шабуровского сельского поселения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль и организацию исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Шабуровского сельского поселения                                                                 А.В.Релин

Утверждена

постановлением

администрации Шабуровского

сельского поселения

от «_25.12.2024г № 39

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШАБУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2025-2027 ГОДА

| Наименование муниципальной целевой программы | «Благоустройство Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Шабуровского сельского поселения |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Шабуровского сельского поселения |
| Цели и Задачи муниципальной целевой программы | Цель: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение санитарного и эстетического вида территории Шабуровского сельского поселения, озеленению, улучшению экологической обстановки способствующей созданию комфортной жизнедеятельности и среды проживания граждан. |
|  | Задачи: - организация благоустройства и озеленения территории Шабуровского сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства Шабуровского сельского поселения; - привлечение жителей и молодого поколения к участию в решении проблем благоустройства Шабуровского сельского поселения; - организации прочих мероприятий по благоустройству, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории Шабуровского сельского поселения; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Шабуровского сельского поселения. |
| Внешние целевые индикаторы и показатели | Количество приобретенного посадочного материала; Количество приобретенных ламп; Площадь очищенной территории муниципального образования; Площадь скошенной травы: работа по договорам, покупка бензина, машинного масла, ремонт триммера; Площадь нанесенной краски на ограждение и спортивные сооружения детской площадки; Площадь очищенной территории кладбища; Количество привлеченных жителей и организаций в решение проблем благоустройства; Площадь покрашенного памятника. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | Срок реализации программы 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Этапы не предусмотрены |
| Перечень программных мероприятий | - Озеленение территории Шабуровского сельского поселения. - Скашивание травы в летний период. - Уличное освещение. - Содержание существующих и установка новых детских площадок -Содержание мест захоронения (Очистка территории кладбища, ремонт ограждения кладбища). - Уборка территории поселения от мусора - Проведение конкурсов: "Дом образцового порядка" - Содержание и ремонт обелисков ВОВ - Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, вырубка кустарника - Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета Шабуровского сельского поселения, составит 2505,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год 2054,9 тыс. руб., 2026 год – 376,3 тыс. руб., 2027 год 74,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономического эффекта | Повышение уровня благоустройства территории Шабуровского сельского поселения. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. Улучшение санитарного и экологического состояния Шабуровского сельского поселения. Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству Шабуровского сельского поселения. |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Решение задач благоустройства Шабуровского сельского поселения необходимо проводить программным методом.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики Шабуровского сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Шабуровского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории Шабуровского сельского поселения обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Шабуровского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса "Лучший дом, двор". Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Раздел 2 Основные цели и задачи

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение санитарного и эстетического вида территории Шабуровского сельского поселения, озеленению, улучшению экологической обстановки способствующей созданию комфортной жизнедеятельности и среды проживания граждан.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Шабуровского сельского поселения.

Раздел 3 Сроки и этапы реализации

Срок реализации программы 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Этапы не предусмотрены

Раздел 4. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |
| Муниципальная программа |  |  |  |
| Озеленение территории Шабуровского сельского поселения. | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Скашивание травы в летний период. | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Уличное освещение. | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Санитарная очистка территории Шабуровского сельского поселения. | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Содержание существующих и установка новых детских площадок | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Содержание мест захоронения (Очистка территории кладбища, ремонт ограждения кладбища). | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением жителей, учреждений организаций и предприятий, расположенных на территории Шабуровского сельского поселения. | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2025 | 2027 |
| Проведение конкурсов: "Дом образцового порядка" | Администрация Шабуровского сельского поселения. | 2025 | 2027 |
| Содержание и ремонт обелисков ВОВ | Администрация Шабуровского сельского поселения. | 2025 | 2027 |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, вырубка кустарника | Администрация Шабуровского сельского поселения. | 2025 | 2027 |
| Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Шабуровского сельского поселения. | 2025 | 2027 |

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы. Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения:

1. Правовые - изменение действующих нормативно правовых актов, принятых на федеральном, областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы.

2. Организационные - недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

3. Экономические - неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов местного бюджета или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Погодные - неблагоприятные климатические условия, существенно влияющие на ход реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расчет необходимого объема финансирования формируется на основании утвержденных распорядителем бюджетных средств, в пределах общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в текущем году.

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджета Шабуровского сельского поселения

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Шабуровского сельского поселения по годам ее реализации в разрезе мероприятий программы предоставлено в Таблице

Таблица

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия в том числе: | Администрация Шабуровского сельского поселения | местный бюджет | 2505,4 | 2054,9 | 376,3 | 74,2 |
| Уличное освещение, в том числе: |  |  | 1849,0 | 1567,4 | 259,8 | 21,8 |
| Оплата за потребленную электроэнергию |  |  | 1849,0 | 1567,4 | 259,8 | 21,8 |
| Приобретение светодиодных светильников, выключателей, провод электрический |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству из них: |  |  | 656,4 | 487,5 | 116,5 | 52,4 |
| Скашивание травы в летний период. |  |  | 284,4 | 245,5 | 18,0 | 20,9 |
| Содержание существующих и установка новых детских площадок |  |  | 64,0 | 50,0 | 13.0 | 1,0 |
| Проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением жителей, учреждений организаций и предприятий, расположенных на территории Шабуровского сельского поселения, Приобретение пакетов под мусор, перчаток и инвентаря . в том числе: |  |  | 41.0 | 25,0 | 15.0 | 1,0 |
| Проведение конкурсов: "Дом образцового порядка" |  |  | 27,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 |
| Содержание и ремонт обелисков ВОВ |  |  | 33,5 | 20,0 | 10.0 | 3,5 |
| Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  | 35,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, вырубка кустарника |  |  | 80,5 | 60,0 | 10,5 | 10,0 |
| Озеленение территории Шабуровского сельского поселения. |  |  | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
| Содержание мест захоронения (Очистка территории кладбища, ремонт ограждения кладбища. |  |  | 80,0 | 50,0 | 25,0 | 5,0 |

Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Показатели программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя.

Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации задач используются следующие показатели:

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2023 | текущий год 2024 | 2025год реализации программы | 2026 год реализации программы | 2027 год завершения действия программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 11 | Количество посадочного материала. | шт. | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |  |  |
| 22 | Количество приобретенных ламп, прожекторов | шт. | 0 | 20 | 100 | 50 | 50 |  |  |
| 33 | Площадь очищенной территории муниципального образования. | кв.м. | 37818 | 37818 | 37818 | 37818 | 37818 |  |  |
| 44 | Площадь скошенной травы: | кв.м. | 18000 | 18909 | 18909 | 18909 | 18909 |  |  |
| 55 | Площадь нанесенной краски на ограждение и спортивные сооружения детской площадки. | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 66 | Площадь очищенной территории кладбища. | кв.м. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 77 | Протяженность отремонтированного ограждения кладбища. | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 88 | Количество привлеченных жителей и организаций в решение проблем благоустройства; | чел. | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |  |  |
| 99 | Площадь покрашенного памятника | кв.м | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 110 | Количество спиленных деревьев | шт | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |  |

Муниципальным заказчиком Программы является администрация поселения.

Разработчиком и координатором Программы, а также распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является администрация поселения.

Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, несет ответственность за их рациональное использование.

Исполнение мероприятий программы, направленных на ремонт объектов внешнего благоустройства, предусматривается осуществлять в порядке размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за выполнением муниципальных заданий возлагается на администрацию поселения.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы и оценки ее эффективности администрация поселения согласовывает (уточняет) объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году. Выделение денежных средств осуществляется через администрацию Шабуровского сельского поселения.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение поставленных целей.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства территории Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области.

Реализация программы в целом приведет к развитию положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселения.